| 1.1.21 가옥 건축 및 시정 인프라공사 시공 하도급 관리방법 2004년 2월 3일 건설부 령 제124호 제1조 가옥 건축과 시정 인프라공사의 시공 하도급 활동을 규범화하고 건축시장의 질서를 수호하고 공사 질과 시공안전을 보장하기 위하여 《중화인민공화국 건축법》과 《중화인민공화국 입찰법》, 《건설공사 질 관리조례》 등 관련 법률, 법규에 따라 이 방법을 제정한다. 제2조 중화인민공화국 경내에서 가옥 건축과 시정 인프라공사의 시공 하도급 활동에 종사하고 가옥 건축과 시정 인프라공사의 시공 하도급을 감독 관리할 경우 이 방법을 적용한다. 제3조 국무원 건설행정 주관부서는 전국 가옥건축과 시정 인프라공사의 시공 하도급에 대한 감독 관리업무를 책임진다. 현급 이상 지방인민정부 건설행정 주관부서는 본 행정구역 내의 가옥건축과 시정 인프라공사의 시공 하도급에 대한 감독 관리업무를 책임진다. 제4조 이 방법에서 시공 하도급이라 함은 건축업 기업이 그가 청부한 가옥 건축과 시정 인프라공사중의 전문공사 또는 노무작업을 기타 건축업 기업에 발주하여 완성하도록 하는 활동을 말한다. 제5조 가옥 건축과 시정 인프라공사의 시공 하도급은 전문공사 하도급과 노무작업 하도급으로 구분한다. 이 방법에서 전문공사 하도급이라 함은 시공 총도급기업(이하 전문 하도급공사 발주자라 함)이 그 청부 공사중의 전문공사를 상응한 자질을 갖춘 기타 건축업기업(이하 전문 하도급공사 청부자라 함)에 발주하여 완성하도록 하는 활동을 말한다. 이 방법에서 노무작업 하도급이라 함은 시공 총도급기업 또는 전문 도급기업(이하 노무작업 발주자라 함)이 그가 청부한 노무작업을 노무 하도급기업(이하 노무작업 청부자라 함)에 발주하여 완성하도록 하는 활동을 말한다. 이 방법에서의 하도급공사 발주자에는 이 조 제2항, 제3항 중의 전문 하도급 공사 발주자와 노무작업 발주자가 포함되며 하도급 공사청부자에는 이 조 제2항, 제3항중의 전문 하도급 공사청부자와 노무작업 청부자가 포함된다. 제6조 가옥 건축과 시정 인프라공사의 시공 하도급 활동은 반드시 법에 따라 진행해야 한다. 전문 청부기업과 노무 청부기업의 발전을 권장하며 유형 건축시장 하도급 활동의 공개적 거래를 제창하며 유형 건축시장의 하도급 공사 교역 기능을 완벽히 해야 한다. 제7조 하도급 공사청부자를 건설단위가 직접 지정하지 못한다. 어떤 단위나 개인도 의법 실시하는 하도급 활동을 관여하지 못한다. 제8조 하도급 공사청부자는 반드시 상응한 자질을 갖추어야 하는 동시에 그 자질 등급 허가 범위 내에서 업무를 청부해야 한다. 개인의 하도급공사 청부를 금지한다. 제9조 전문 공사 하도급은 시공 총도급 계약에서 약정한 외에는 반드시 건설단위의 인가를 받아야 한다. 전문 하도급공사 청부자는 그 청부 공사를 자체가 완성하여야 한다. 노무작업 하도급은 노무작업 발주자와 노무작업 청부자의 노무계약을 통하여 약정한다. 노무작업 청부자는 그 청부 임무를 자체로 완성하여야 한다. 제10조 하도급공사 발주자와 하도급공사 청부자는 법에 따라 하도급 계약을 체결하고 계약에 따라 약정한 의무를 이행하여야 한다. 하도급 계약은 공사대금과 노무임금 지급기간, 결제방식 및 약정한 기간내의 지급보증에 대한 상응한 조치를 명확히 약정함으로써 공사대금과 노무임금의 지급을 확보해야 한다. 하도급공사 발주자는 하도급 계약을 체결한 후 7개 작업일 내에 계약을 공사 소재지의 현급 이상 지방인민정부 건설행정 주관부서에 보내여 등록해야 한다. 하도급 계약에 중대 변경이 발생하였을 경우 하도급공사 발주자는 변경일로부터 7개 작업일 내에 원 등록기관에 변경합의를 보내여 등록해야 한다. 제11조 하도급공사 발주자는 프로젝트관리기구를 설치하여 그 도급공사의 시공활동을 조직 관리해야 한다. 프로젝트관리기구는 도급공사의 규모, 기술 난이정도에 적합한 기술, 경제 관리임원이 있어야 한다. 그중 프로젝트책임자, 기술책임자, 프로젝트 채산책임자, 질 관리자, 안전관리원은 반드시 본 단위직원이어야 한다. 구체 요구는 성․자치구․직할시 인민정부 건설행정 주관부서가 규정한다. 전항에서의 본 단위직원이란 본 단위와 합법적 인사 또는 근로계약, 임금 및 사회보험관계를 유지하고 있는 자를 말한다. 제12조 하도급공사 발주자는 하도급 공사 이행에 대하여 하도급공사 청부자에게 하도급 공사이행 담보를 제공하도록 요구할 수 있다. 하도급공사 청부자가 담보를 제공한 동시에 하도급공사 발주자에게 하도급공사의 대금 지불담보를 제공하도록 요구할 경우 하도급공사 발주자는 담보를 제공하여야 한다. 제13조 청부한 공사를 재 하청하지 못한다. 계약의 약정을 이행하지 않고 청부한 공사 전부를 타인에게 발주하거나 청부한 공사를 분리하여 하도급 명의로 타인에게 발주하는 것은 재 하도급 행위에 속한다. 이 방법 제12조 규정을 위반하고 하도급공사 발주자가 공사를 하청한 후 시공현지에 프로젝트관리기구를 설치하지 않고 상응한 직원을 파견하지 않았으며 당해 공사 시공활동에 대하여 조직 관리하지 않았을 경우에는 재 하도급 행위로 간주한다. 제14조 청부공사의 불법 하도급을 금지한다. 하기 행위는 불법 하도급에 속한다. (1) 하도급공사 발주자가 전문공사 또는 노무작업을 상응한 자질조건을 갖추지 못한 하도급공사 청부자에게 하청하였을 경우 (2) 시공 총도급 계약에 약정하지 않았고 건설단위의 인가도 없이 하도급공사 발주자가 청부 공사중의 일부 전문공사를 타인에게 하청하였을 경우. 제15조 기업자질증서의 양도, 대출하거나 또는 기타 방식으로 타인에게 본 기업의 명의로 공사를 청부하게 하는 것을 금지한다. 하도급공사 발주자가 그 청부공사를 하청하지 않았으나 시공현장에 설치한 프로젝트관리기구의 프로젝트책임자, 기술책임자, 프로젝트 채산책임자, 질 관리원, 안전관리원이 공사청부자의 본 단위 직원이 아닐 경우에는 타인에게 본 기업의 명의로 공사를 하청한 것으로 간주한다. 제16조 하도급공사 청부자는 하도급계약 약정에 따라 그 청부공사에 대하여 하도급공사 발주자앞에 책임진다. 하도급공사 발주자와 하도급공사 청부자는 하도급 공사에 대하여 건설단위앞에 연대책임을 진다. 제17조 하도급공사 발주자는 시공현장의 안전을 책임지는 동시에 하도급공사 청부자의 안전생산을 관리한다. 전문 하도급공사 청부자는 그 하도급 공사의 시공 조직설계와 시공 안전방안을 하도급공사 발주자에게 보고하여 등록해야 하며 전문 하도급공사 발주자가 안전 맹점을 발견하였을 경우에는 즉시 처리해야 한다. 하도급공사 청부자는 시공현장의 안전에 대하여 하도급공사 발주자앞에 책임지는 동시에 시공현장 안전생산에 대한 하도급공사 발주자의 관리에 복종해야 한다. 제18조 이 방법 규정을 위반하고 재하도급, 불법 하도급 또는 타인에게 본 단위명의로 공사를 청부하도록 허용하였을 경우 《중화인민공화국 건축법》과 《중화인민공화국 입찰법》, 《건설공사 질 관리조례》의 규정에 따라 처벌하며 재하도급, 불법 하도급을 접수했거나 타인의 명의로 공사를 청부한 데 대하여는 1만원 이상, 3만원 이하의 벌금을 부과한다. 제19조 건축업기업 자질을 취득하지 못하고 하도급 공사를 청부하였을 경우 《중화인민공화국 건축법》 제65조 제3항과 《건설공사 질 관리조례》 제60조 제1항, 제2항 규정에 따라 처벌한다. 제20조 이 방법은 2004년 4월 1일부터 시행한다. 원 도시건설환경보호부가 1986년 4월 30일에 반포한 《건축 설치공사 총 하도급 실시방법》은 동시에 폐지한다. |  | 房屋建筑和市政基础设施 工程施工分包管理办法 2004年2月3日 建设部令第124号 第一条 为了规范房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动，维护建筑市场秩序，保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动，实施对房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动的监督管理，适用本办法。 第三条 国务院建设行政主管部门负责全国房屋建筑和市政基础设施工程施工分包的监督管理工作。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程施工分包的监督管理工作。 第四条 本办法所称施工分包，是指建筑业企业将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。 第五条 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。 本办法所称专业工程分包，是指施工总承包企业(以下简称专业分包工程发包人)将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业(以下简称专业分包工程承包人)完成的活动。 本办法所称劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业(以下简称劳务作业发包人)将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业(以下简称劳务作业承包人)完成的活动。 本办法所称分包工程发包人包括本 条第二款、第三款中的专业分包工程发包人和劳务作业发包人；分包工程承包人包括本条第二款、第三款中的专业分包工程承包人和劳务作业承包人。 第六条 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动必须依法进行。 鼓励发展专业承包企业和劳务分包企业，提倡分包活动进入有形建筑市场公开交易，完善有形建筑市场的分包工程交易功能。 第七条 建设单位不得直接指定分包工程承包人。任何单位和个人不得对依法实施的分包活动进行干预。 第八条 分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。 严禁个人承揽分包工程业务。 第九条 专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。 劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务。 第十条 分包工程发包人和分包工程承包人应当依法签订分包合同，并按照合同履行约定的义务。分包合同必须明确约定支付工程款和劳务工资的时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款和劳务工资的支付。 分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内，将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。分包合同发生重大变更的，分包工程发包人应当自变更后7个工作日内，将变更协议送原备案机关备案。 第十一条 分包工程发包人应当设立项目管理机构，组织管理所承包工程的施工活动。 项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中，项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。具体要求由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。 前款所指本单位人员，是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员。 第十二条 分包工程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保；分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发包人应当提供。 第十三条 禁止将承包的工程进行转包。不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。 违反本办法第十二条规定，分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。 第十四条 禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为，属于违法分包： (一)分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的； (二)施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。 第十五条 禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程。 分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。 第十六条 分包工程承包人应当按照分包合同的约定对其承包的工程向分包工程发包人负责。分包工程发包人和分包工程承包人就分包工程对建设单位承担连带责任。 第十七条 分包工程发包人对施工现场安全负责，并对分包工程承包人的安全生产进行管理。专业分包工程承包人应当将其分包工程的施工组织设计和施工安全方案报分包工程发包人备案，专业分包工程发包人发现事故隐患，应当及时作出处理。 分包工程承包人就施工现场安全向分包工程发包人负责，并应当服从分包工程发包人对施工现场的安全生产管理。 第十八条 违反本办法规定，转包、违法分包或者允许他人以本企业名义承揽工程的，按照《中国人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程质量管理条例》的规定予以处罚；对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的，处1万元以上3万元以下的罚款。 第十九条 未取得建筑业企业资质承接分包工程的，按照《中华人民共和国建筑法》第六十五条第三款和《建设工程质量管理条例》第六十条第一款、第二款的规定处罚。 第二十条 本办法自2004年4月1日起施行。原城乡建设环境保护部1986年4月30日发布的《建筑安装工程总分包实施办法》同时废止。 |
| --- | --- | --- |