| 건설프로젝트 준공 환경보호검수 관리방법 국가환경보호총국 령 제13호령 각성, 자치구, 직할시환경보호국(청)： 《건설프로젝트준공 환경보호검수관리방법》을 2001년 12월 11일의 국가환경보호총국 제12차 국무회의에서 통과하고 이에 발표하며 2002년 2월 1일부터 시행한다. 국가환경보호총국 국장 解振华 2001년 12월 27일 제1조 건설프로젝트준공 환경보호검수관리를 강화하고 환경보호시설과 건설프로젝트 주체공사가 동시에 생산에 투입되거나 사용에 교부됨을 감독하며 기타 부가적으로 사용할 환경보호조치를 관철하고 환경오염과 생태파괴를 방지하기 위하여 <건설프로젝트 환경보호 관리조례>와 기타 관련 법률, 법규규정에 근거하여 본 방법을 제정한다. 제2조 본 방법은 환경보호행정주관부서에서 환경영향보고서(표)를 심사하거나 환경영향등기표에 기록된 건설프로젝트준공 환경보호 검수관리를 진행하는데 적용한다. 제3조 건설프로젝트준공 환경보호검수란 건설프로젝트가 준공된 후 환경보호행정주관부서에서 본 방법의 규정에 근거하여 환경보호검수모니터링 혹은 조사결과를 근거로 현장검사 등 방법을 통하여 그 건설프로젝트의 환경보호요구 부합여부를 심사하는 활동을 말한다. 제4조 건설프로젝트준공 환경보호검수범위에는 아래와 같은 사항이 포함된다. （1）건설프로젝트와 관련된 각 환경보호시설, 오염방지와 환경보호를 위해 건설하였거나 배치된 공사, 설비, 장치와 모니터링수단, 각종 생태보호시설. （2）환경영향보고서(표), 환경영향등기표와 프로젝트 관련 설계문서에 규정된 기타 환경보호조치. 제5조 국무원 환경보호행정주관부서는 건설프로젝트준공 환경보호검수 관리규범을 제정하고 지방인민정부 환경보호행정주관부서의 건설프로젝트준공 환경보호검수업무를 지도, 감독하며 본 부문이 심사 허가한 환경영향보고서(표), 환경영양등기표의 건설프로젝트준공 환경보호검수업무를 책임진다. 현급 이상 지방인민정부 환경보호행정주관부서는 환경영향보고서(표)나 환경영향등기표의 심사권한에 따라 건설프로젝트준공 환경보호검사업무를 책임진다. 제6조 건설프로젝트 주체공사가 완공된 후 부대시설로 건설한 환경보호시설은 반드시 주체공사와 동시에 생산, 운전에 투입되어야 한다. 시범생산이 필요한 경우 부대시설로 건설된 환경보호시설은 반드시 주체공사와 동시에 시운전에 투입되어야 한다. 제7조 건설단위에서는 반드시 건설프로젝트 시범생산을 진행하기 전에 심사허가권한이 있는 환경보호행정주관부서에 시범생산 신청을 제출해야 한다. 국무원 환경보호행정주관부서에서 심사한 환경영향보고서(표)나 환경영향등기표의 핵 시설이 아닌 건설프로젝트는 그 건설프로젝트 소재지의 성, 자치구, 직할시 인민정부의 환경보호주관부서에서 시범 생산신청을 접수하고 심사결정을 국무원 환경보호행정주관부서에 보고하여 비치한다. 핵 시설 건설프로젝트가 시운전을 진행할 경우에는 진행하기 전에 그 건설단위에서 국무원 환경보호행정주관부서에 첫 번째 원료공급단계의 환경영향보고서를 제출하여 비준을 받아야 시운전을 진행할 수 있다. 제8조 환경보호행정주관부서는 시범생산 신청을 접수한 날로부터 30일 내에 하급 환경보호행정주관부서를 조직 혹은 위탁하여 시범생산을 신청한 건설프로젝트의 환경보호시설 및 기타 환경보호조치의 관철상황에 대한 현장검사를 진행하고 심사결정을 해야 한다. 환경보호시설이 이미 건설되었거나 기타 환경보호시설이 규정의 요구대로 관철되었을 경우에는 시범생산 신청을 허가하고 환경보호시설이나 기타 환경보호조치가 규정대로 건설되지 않았거나 관철되지 않았을 경우에는 허가하지 않으며 그 이유를 설명한다. 기한이 지나도 결정하지 아니한 경우에는 심사에 통과된 것으로 간주한다. 환경보호행정주관부서의 시범생산신청 허가를 받아야만 건설단위에서 시범생산을 진행할 수 있다. 제9조 건설프로젝트가 준공된 후 건설단위는 반드시 심사허가권한이 있는 환경보호행정주관부서에 그 건설프로젝트준공 환경보호검수를 신청해야 한다. 제10조 시범생산이 필요한 건설프로젝트는 시범생산에 투입된 날로부터 3개월 내에 건설단위가 심사비준권한이 있는 환경보호행정주관부서에 그 건설프로젝트준공 환경보호검수를 신청해야 한다. 3개월 시범생산이 필요하나 환경보호검수조건에 부합되지 않는 건설프로젝트는 건설단위가 시범생산을 시작한 날로부터 3개월 내에 심사허가권한이 있는 환경보호행정주관부서에 그 건설프로젝트의 환경보호검수 연장신청을 하고 연장검수이유 및 검수시간을 설명해야 한다. 건설단위에서는 비준허가를 취득한 후에야 시범생산을 계속 진행할 수 있다. 시범생산 기한은 최장 1년을 초과할 없다. 핵 시설 건설프로젝트의 시범생산기한은 최장 2년을 초과할 수 없다. 제11조 국가 건설프로젝트 환경보호분류관리규정에 근거하여 건설프로젝트준공 환경보호검수에 대하여 분류별 관리를 실시한다. 건설단위가 건설프로젝트준공 환경보호검수를 신청할 경우에는 심사허가권한이 있는 환경보호행정주관부서에 아래와 같은 검수자료를 제출해야 한다. （1）환경영향보고서를 작성한 건설프로젝트는 건설프로젝트준공 환경보호검수신청보고 및 환경보호검수모니터링보고 혹은 조사보고서 （2）환경영향보고표를 작성한 건설프로젝트는 건설프로젝트준공 환경보호검수신청표 및 환경보호검수모니터링표 혹은 조사표. （3）환경영향등기표를 작성한 건설프로젝트는 건설프로젝트준공 환경보호검수등기카드. 제12조 주로 배출하는 오염 물로 인하여 환경오염이나 손해를 조성하는 건설프로젝트는 건설단위에서 환경보호 검수모니터링보고서(표)를 제출해야 한다. 생태환경에 영향을 주는 건설프로젝트는 건설단위에서 환경보호검수조사보고서(표)를 제출해야 한다. 제13조 환경보호검수모니터링보고서(표)는 건설단위에서 환경보호행정 주관부서의 비준을 받은 상응한 자격증서를 취득한 환경검측소나 환경방사성검측소에 위탁하여 작성해야 한다. 환경보호검수조사보고서(표)는 건설단위에서 환경보호행정주관부서의 비준을 받은 상응한 자격이 있는 환경검측소나 환경방사성검측소 혹은 상응한 자격이 있는 환경영향평가단위에 위탁하여 작성해야 한다. 건설프로젝트 환경영향평가작업을 책임진 단위는 당 건설프로젝트 환경보호검수조사보고서(표) 작성업무를 감당할 수 없다. 환경보호검수모니터링 혹은 검수조사작업을 맡은 단위는 검수모니터링 혹은 검수조사결론에 대한 책임을 부담한다. 제14조 환경보호행정주관부서는 건설프로젝트준공 환경보호검수 신청을 접수한 날로부터 30일 내에 검수를 완료해야 한다. 제15조 환경보호행정주관부서에서 건설프로젝트준공 환경보호검수를 진행함에 있어서 그 건설프로젝트소재지 환경보호행정주관부서와 업체주관부서 등을 조직하여 검수팀(혹은 검수위원회)을 구성해야 한다. 검수팀（혹은 검수위원회）은 건설프로젝트의 환경보호시설 및 기타 환경보호조치에 대한 현장검사와 심의를 진행하고 검수의견을 제출한다. 건설프로젝트의 건설단위, 설계단위, 시공단위, 환경영향보고서(표) 작성단위, 환경보호검수모니터링(조사)보고서(표) 작성단위 등은 검수에 참여해야 한다. 제16조 건설프로젝트준공 환경보호검수조건은 아래와 같다. （1）건설초기 환경보호심사, 허가수속이 완벽하고 기술자료 및 환경보호 보관자료가 완비해야 한다. （2）환경보호시설 및 기타 조치 등이 비준한 환경영향보고서(표) 혹은 환경영향등기표와 설계문서의 요구에 따라 건설되었거나 관철되었으며 환경보호시설이 부하 시운전검사에 합격되어 오염방지능력이 주체공사의 필요를 만족시킬 수 있어야 한다. （3）환경보호시설의 설치 질이 국가와 관련부서에서 반포한 전문공사검수규범, 규장과 검사평가기준에 부합되어야 한다. （4）환경보호시설이 정상적으로 운전할 수 있는 조건을 구비해야 한다. 여기에는 교육을 통하여 합격된 조작인원, 건전한 직장조작규정 및 상응한 규정제도, 원자재, 동력공급이 관철되고 사용에 부합되는 기타 요구가 포함된다. （5）오염물 배출이 환경영향보고서(표) 혹은 환경영향등기표와 설계문서에 제출된 표준 및 심사 결정된 오염물 배출총량의 통제지표요구에 부합되어야 한다. （6）제반 생태보호조치가 환경영향보고서(표)에서 규정한 요구에 따라 관철되고 건설프로젝트 건설과정에서 파괴되었거나 혹은 회복이 가능한 환경이 규정에 따라 이미 회복조치를 취해야 한다. （7）환경모니터링프로젝트, 포지션, 기구설치 및 인원배치 등이 환경영향보고서(표)와 관련 규정의 요구에 부합되어야 한다. （8）환경영향보고서(표)에서 규정한 요구에 따라 환경보호 민감포인트에 대한 환경영향검증을 진행하고 청정생산지표 심사를 진행하였으며 시공기간 환경보호조치 관철상황에 대한 공사환경감리를 진행해야 한다. （9）환경영향보고서(표)의 요구에 따라 건설단위에서 조치를 취하여 기타시설 오염물 배출을 감소하였거나 건설프로젝트 소재지 지역정부 혹은 유관부서에서 “구역감소”조치를 취하여 오염물 배출총량의 제어요구를 만족시킬 수 있는 관련 조치가 관철되어야 한다. 제17조 환경보호행정주관부서에서는 제16조에 규정한 검수조건에 부합되는 건설프로젝트의 준공 환경보호검수신청보고서, 준공 환경보호검수신청표 혹은 준공 환경보호검수등기카드를 비준한다. 건설프로젝트 준공 환경보호검수등기카드를 작성한 건설프로젝트는 환경보호행정주관부서에서 심사를 통하여 환경보호검수등기카드에 직접 검수의견을 밝히고 비준결정을 내린다. 건설프로젝트 준공 환경보호검수신청보고, 건설프로젝트 준공 환경보호검수신청표, 건설프로젝트 준공 환경보호검수등기카드의 비준을 받지 못한 건설프로젝트는 정식으로 생산, 사용에 투입되어서는 아니 된다. 제18조 단계별로 건설하고 단계별로 생산, 사용에 투입되는 건설프로젝트는 본 방법이 규정한 절차에 따라 단계별로 환경보호검수를 받아야 한다. 제19조 국가는 건설프로젝트준공 환경보호검수에 대하여 공고제도를 실시한다. 환경보호 행정주관부서는 정기적으로 건설프로젝트 준공 환경보호검수결과를 사회에 공고해야 한다. 제20조 현 급 이상 인민정부의 환경보호행정주관부서는 매년 6월말과 12말 전에 전 6개월에 완공된 건설프로젝트준공 환경보호검수에 관한 자료를 상급 환경보호행정주관부서에 비치한다. 제21조 본 방법의 제6조 규정을 위반하고 시범생산 건설프로젝트 부대건설의 환경보호시설이 주체공사와 동시에 시운전에 투입되지 못한 경우에는 심사비준권한을 소유한 환경보호행정주관부서에서 <건설프로젝트환경보호관리조례> 제26조의 규정에 따라 기한부 시정을 명하며, 기한이 지나도 시정하지 아니한 경우에는 시운전 중지를 명하며, 5만 위안 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 제22조 본 방법의 제10조 규정을 위반하고 건설프로젝트가 시운전에 투입되어 3개월을 초과하고도 그 건설단위가 환경보호시설의 준공검수를 신청 혹은 연장검수를 신청하지 아니한 경우에는 심사 비준권한을 가진 환경보호행정주관부서가 <건설프로젝트 환경보호관리조례> 제27조의 규정에 따라 환경보호시설검수 수속을 기한부 처리하도록 명하며, 기한이 지나도 처리하지 아니한 경우에는 시범생산 중지를 명하고 5만 위안 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 제23조 본 방법의 규정을 위반하고 건설프로젝트의 부대시설로 건설하는 환경보호시설이 완공되지 않았거나 검수를 받지 않았거나 또는 검수에 불합격임에도 불구하고 주체 공사가 정식 생산에 투입되거나 사용에 교부된 경우 심사 비준권한을 가진 환경보호행정주관부서가 <건설프로젝트환경보호관리조례> 제 28조의 규정에 따라 생산 또는 사용 중지를 명하고 10만 위안 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 제24조 건설프로젝트 준공 환경보호 검수모니터링 혹은 검수조사업무에 종사하는 단위가 검수모니터링 혹은 검수조사를 진행할 때 허위를 날조할 경우 국무원 환경보호행정주관부서의 관련 규정에 따라 처벌한다. 제25조 환경보호행정주관부서의 업무직원이 건설프로젝트준공 환경보호시설검수작업을 진행하는 과정에 부정을 행하거나 직권을 남용하거나 직무에 태만하여 범죄를 저지른 경우 법에 따라 형사책임을 추궁하며, 범죄 처벌에 이르지 아니한 경우에는 법에 따라 행정적 처분을 가한다. 제26조 건설프로젝트준공 환경보호시설 신청보고서, 신청표, 등기카드 및 환경보호시설검수모니터링보고서(표), 환경보호검수조사보고서(표)의 내용과 양식은 국무원 환경보호행정주관부문에서 통일적으로 규정한다. 제27조 본 방법은 2002년 2월 1일부터 시행하는 동시에 국가환경보호국 제14령 <건설프로젝트 환경보호시설 준공검수규정>은 폐지된다. |  | 建设项目竣工环境保护验收 管理办法 国家环境保护总局令第13号令 各省、自治区、直辖市环境保护局（厅）： 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，已于2001年12月11日经国家环境保护总局第12次局务会议通过，现予发布,自2002年2月1日起施行。 国家环境保护总局局长 解振华 二〇〇一年十二月二十七日 第一条 为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，根据《建设项目环境保护管理条例》和其他有关法律、法规规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于环境保护行政主管部门负责审批环境影响报告书（表）或者环境影响登记表的建设项目竣工环境保护验收管理。 第三条 建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据本办法规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。 第四条 建设项目竣工环境保护验收范围包括： （一）与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施； （二）环境影响报告书（表）或者环境影响登记表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。 第五条 国务院环境保护行政主管部门负责制定建设项目竣工环境保护验收 管理规范，指导并监督地方人民政府环境保护行政主管部门的建设项目竣工环境保护验收工作，并负责对其审批的环境影响报告书（表）或者环境影响登记表的建设项目竣工环境保护验收工作。 县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门按照环境影响报告书（表）或环境影响登记表的审批权限负责建设项目竣工环境保护验收。 第六条 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。 第七条 建设项目试生产前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试生产申请。 对国务院环境保护行政主管部门审批环境影响报告书（表）或环境影响登记表的非核设施建设项目，由建设项目所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门负责受理其试生产申请，并将其审查决定报送国务院环境保护行政主管部门备案。 核设施建设项目试运行前，建设单位应向国务院环境保护行政主管部门报批首次装料阶段的环境影响报告书，经批准后，方可进行试运行。 第八条 环境保护行政主管部门应自接到试生产申请之日起30日内，组织或委托下一级环境保护行政主管部门对申请试生产的建设项目环境保护设施及其他环境保护措施的落实情况进行现场检查，并做出审查决定。 对环境保护设施已建成及其他环境保护措施已按规定要求落实的，同意试生产申请；对环境保护设施或其他环境保护措施未按规定建成或落实的，不予同意，并说明理由。逾期未做出决定的，视为同意。 试生产申请经环境保护行政主管部门同意后，建设单位方可进行试生产。 第九条 建设项目竣工后，建设单位应当向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。 第十条 进行试生产的建设项目，建设单位应当自试生产之日起3个月内，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收。 对试生产3个月确不具备环境保护验收条件的建设项目，建设单位应当在试生产的3个月内，向有审批权的环境环境保护行政主管部门提出该建设项目环境保护延期验收申请，说明延期验收的理由及拟进行验收的时间。经批准后建设单位方可继续进行试生产。试生产的期限最长不超过一年。核设施建设项目试生产的期限最长不超过二年。 第十一条 根据国家建设项目环境保护分类管理的规定，对建设项目竣工环境保护验收实施分类管理。 建设单位申请建设项目竣工环境保护验收，应当向有审批权的环境保护行政主管部门提交以下验收材料： （一）对编制环境影响报告书的建设项目，为建设项目竣工环境保护验收申请报告，并附环境保护验收监测报告或调查报告； （二）对编制环境影响报告表的建设项目，为建设项目竣工环境保护验收申请表，并附环境保护验收监测表或调查表； （三）对填报环境影响登记表的建设项目，为建设项目竣工环境保护验收登记卡。 第十二条 对主要因排放污染物对环境产生污染和危害的建设项目，建设单位应提交环境保护验收监测报告（表）。 对主要对生态环境产生影响的建设项目，建设单位应提交环境保护验收调查报告（表）。 第十三条 环境保护验收监测报告（表），由建设单位委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测站或环境放射性监测站编制。 环境保护验收调查报告（表），由建设单位委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测站或环境放射性监测站，或者具有相应资质的环境影响评价单位编制。承担该建设项目环境影响评价工作的单位不得同时承担该建设项目环境保护验收调查报告（表）的编制工作。 承担环境保护验收监测或者验收调查工作的单位，对验收监测或验收调查结论负责。 第十四条 环境保护行政主管部门应自收到建设项目竣工环境保护验收申请之日起30日内，完成验收。 第十五条 环境保护行政主管部门在进行建设项目竣工环境保护验收时，应组织建设项目所在地的环境保护行政主管部门和行业主管部门等成立验收组（或验收委员会）。 验收组（或验收委员会）应对建设项目的环境保护设施及其他环境保护措施进行现场检查和审议，提出验收意见。 建设项目的建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制单位、环境保护验收监测（调查）报告（表）的编制单位应当参与验收。 第十六条 建设项目竣工环境保护验收条件是： （一）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全； （二）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书（表）或者环境影响登记表和设计文件的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要； （三）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； （四）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求； （五）污染物排放符合环境影响报告书（表）或者环境影响登记表和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求； （六）各项生态保护措施按环境影响报告书（表）规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施； （七）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书（表）和有关规定的要求； （八）环境影响报告书（表）提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对清洁生产进行指标考核，对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成； （九）环境影响报告书（表）要求建设单位采取措施削减其他设施污染物排放，或要求建设项目所在地地方政府或者有关部门采取“区域削减”措施满足污染物排放总量控制要求的，其相应措施得到落实。 第十七条 对符合第十六条规定的验收条件的建设项目，环境保护行政主管部门批准建设项目竣工环境保护验收申请报告、建设项目竣工环境保护验收申请表或建设项目竣工环境保护验收登记卡。 对填报建设项目竣工环境保护验收登记卡的建设项目，环境保护行政主管部门经过核查后，可直接在环境保护验收登记卡上签署验收意见,作出批准决定。 建设项目竣工环境保护验收申请报告、建设项目竣工环境保护验收申请表或者建设项目竣工环境保护验收登记卡未经批准的建设项目，不得正式投入生产或者使用。 第十八条 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，按照本办法规定的程序分期进行环境保护验收。 第十九条 国家对建设项目竣工环境保护验收实行公告制度。环境保护行政主管部门应当定期向社会公告建设项目竣工环境保护验收结果。 第二十条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当于每年6月底前和12月底前，将其前半年完成的建设项目竣工环境保护验收的有关材料报上一级环境保护行政主管部门备案。 第二十一条 违反本办法第六条规定，试生产建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入试运行的，由有审批权的环境保护行政主管部门依照《建设项目环境保护管理条例》第二十六条的规定，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止试生产，可以处5万元以下罚款。 第二十二条 违反本办法第十条规定，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请建设项目竣工环境保护验收或者延期验收的，由有审批权的环境保护行政主管部门依照《建设项目环境保护管理条例》第二十七条的规定责令限期办理环境保护验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下罚款。 第二十三条 违反本办法规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成，未经建设项目竣工环境保护验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由有审批权的环境保护行政主管部门依照《建设项目环境保护管理条例》第二十八条的规定责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。 第二十四条 从事建设项目竣工环境保护验收监测或验收调查工作的单位，在验收监测或验收调查工作中弄虚作假的，按照国务院环境保护行政主管部门的有关规定给予处罚。 第二十五条 环境保护行政主管部门的工作人员在建设项目竣工环境保护验收工作中徇私舞弊，滥用职权，玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 第二十六条 建设项目竣工环境保护申请报告、申请表、登记卡以及环境保护验收监测报告（表）、环境保护验收调查报告（表）的内容和格式，由国务院环境保护行政主管部门统一规定。 第二十七条 本办法自2002年2月1日起施行。原国家环境保护局第十四号令《建设项目环境保护设施竣工验收规定》同时废止。 |
| --- | --- | --- |